| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 444/BC-HĐND | Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 11 năm 2022 |

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình số 413/TTr-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 như sau:

I. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021. Theo kết quả rà soát của các Tổ công tác do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, cho thấy một số dự án đang có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, không đảm bảo tiến độ giải ngân. Bên cạnh đó, một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn so với kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã giao. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, việc Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 2 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công .

Thời gian điều chỉnh đảm bảo trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP .

II. Về nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là 7.139 tỷ đồng. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhưng đây là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nên việc thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để kịp thời tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 03 Tổ công tác, qua kết quả rà soát cho thấy một số dự án không có khả năng giải ngân hết trong năm 2022 (với số vốn là 815,146 tỷ đồng), trong khi đó có một số công trình, dự án có thể giải ngân tốt. Theo thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh rút vốn 10 dự án điều chuyển cho 04 dự án, điều chỉnh giảm 06 dự án sử dụng vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương; trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chuyển 59,791 tỷ đồng của 11 nhiệm vụ, dự án dự kiến không giải ngân hết sang thực hiện 08 dự án có khả năng giải ngân hết trong năm 2022.

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy các nội dung nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh trình là phù hợp, được rà soát kỹ lưỡng và tổng hợp từ yêu cầu thực tiễn; đồng thời Ban đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

- Qua báo cáo cho thấy giải ngân kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm 2022 đạt 49,3% kế hoạch, trong đó: Dự án do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý đạt 37% kế hoạch; Dự án địa phương quản lý đạt 51,8% kế hoạch. Thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ngắn; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi sát tình hình, có các giải pháp để tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất.

- Đối với việc điều chuyển nội bộ vốn ngân sách địa phương, ngày 03/11/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND đảm bảo theo thẩm quyền quy định tại Khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

- Theo dự kiến nguồn vốn không giải ngân hết và không có phương án điều chuyển (trên 250 tỷ đồng): Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhằm giải ngân tối đa nguồn vốn; có phương án xử lý đối với phần vốn còn lại đến hết năm ngân sách chưa giải ngân theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi trình quyết định chủ trương đầu tư; bố trí kế hoạch vốn sát theo nhu cầu của dự án.

2. Về nội dung phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất phương án phân khai như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); - UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; - Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, HĐ1. | TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRƯỞNG BAN (Đã ký) Nguyễn Thị Thúy Nga |
| --- | --- |

# Footnotes

Một số dự án có khả năng thực hiện tốt có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Một số dự án mới đã hoàn thành hồ sơ thủ tục, đủ điều kiện để khởi công thực hiện.

Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây: a) Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; b) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương; c) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, giao cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công

Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch.

Trong đó: Vốn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 5.021 tỷ đồng (Vốn XDCBTT ngân sách tỉnh 596 tỷ đồng; Vốn nước ngoài ngân sách TW 750 tỷ đồng; Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW 3.676 tỷ đồng); Vốn bội chi 306 tỷ đồng; Nguồn để lại theo chế độ quy định (Tiền thuê đất, xổ kiến kiến thiết, tiền sử dụng đất) 1.812 tỷ đồng.

Trong đó: Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW 110,92 tỷ đồng, Vốn nước ngoài ngân sách TW 377,175 tỷ đồng, Vốn XDCB tập trung ngân sách tỉnh 326,999 tỷ đồng

Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 03/11/2022

Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 03/11/2022

Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.