|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH**  Số: 248/BC-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 6 năm 2023* |

**BÁO CÁO**

**Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra tóm tắt các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 như sau:

**I. Về nhiệm vụ lập quy hoạch; Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng**

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, việc quy hoạch khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, khu công nghiệp Gia Lách mở rộng nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, làm cơ sở thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung;

Theo khoản 4 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018) việc quyết định phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cụ thể nội dung của các quy hoạch đã chi tiết tại các báo cáo thẩm tra kèm theo, tại kỳ họp Ban báo cáo tóm tắt một số nội dung sau:

**1. Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000:**

*a) Về* *nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch:*

*- Thành phần bản vẽ:* Bản vẽ QH-01 (Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất; tỷ lệ 1/10.000) cần thể hiện đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng.

*- Về nội dung thuyết minh tổng hợp quy hoạch:*

+ Hiện nay mới chỉ có góp ý của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; vì vậy cần tiếp tục bám sát các Bộ, ngành để có văn bản góp ý; đồng thời bổ sung báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành trung ương.

+ Về mục tiêu lập quy hoạch cần nêu các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch tỉnh (đối với khu vực ngoài đô thị, khu chức năng đã được phê duyệt quy hoạch chung); quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành đối với khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng. Về thực trạng sử dụng đất cần làm rõ chi tiết các loại đất trong đất nông nghiệp, để có giải pháp phân kỳ đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ Về định hướng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, như: Bổ sung vị trí, quy mô các điểm dừng, đón trả công nhân trong KCN, bảo đảm thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu khi KCN đi vào hoạt động; hào và tuynel kỹ thuật;  ...

+ Bổ sung thuyết minh về quy hoạch các công trình nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 7, Điều 9, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.

+ Bổ sung phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan).

+ Cao độ san nền của Khu công nghiệp theo đồ án là từ 3,00m đến 3,35m (để đảm bảo phù hợp với các tuyến đường Quốc lộ 1A và Quốc lộ 15B); khu dân cư xã Việt Tiến (giáp với phía Đông Khu công nghiệp) có cao độ từ 2,0 đến 2,5m. Vì vậy, đồ án cần có phương án thoát nước đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

+ Hiện trạng có 02 khu vực nghĩa trang, mặc dù Đồ án không đưa vào phạm vi nghiên cứu, song 02 khu vực này nằm xen kẹt trong Khu công nghiệp. Vì vậy, cần nghiên cứu phương án đóng cửa hoặc phương án thực hiện di dời (nếu cần thiết).

*b) Về dự thảo Nghị quyết:* Đề nghị bổ sung một số văn bản pháp lý có liên quan: Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

**2. Đối với nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000:**

Bổ sung cơ sở, căn cứ lập quy hoạch; trong đó xác định rõ là phải phù hợp với các mục tiêu phát triển công nghiệp tại Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg (tăng trưởng xanh và phát triển bền vững); công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX[[1]](#footnote-1); phù hợp với quy hoạch vùng liên huyện; phù hợp với các văn bản quy định pháp luật có liên quan khác.

Về mục tiêu lập quy hoạch,bổ sung *“Góp phần xây dựng hình thành đô thị phía Bắc với hạt nhân là Thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Nghi Xuân, thị trấn Xuân An”*.

Về chỉ tiêu lập quy hoạch đề nghị không giao rõ chỉ tiêu cụ thể mà yêu cầu: Các tỷ lệ cơ cấu đất giao thông, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật và khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu công nghiệp…thực hiện đúng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN01:2021/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bổ sung nhiệm vụ, yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng tại khu vực; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng.

**II. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương do cấp huyện, xã quản lý**

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện, xã quản lý là phù hợp với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền.

**III. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công**

Các dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã được các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định cho ý kiến và cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiếp thu hoàn thiện. Cụ thể:

**1. Đối với việc** **quyết định chủ trương đầu tư 08 dự án****khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2022**

Ngày 31/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022. Trên cơ sở rà soát hiện trạng, đánh giá tác động của các công trình, dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2022 và nguồn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 phê duyệt danh mục công trình hỗ trợ kinh phí khắc phục công trình cấp bách thiệt hại do thiên tai năm 2022 (là 08 công trình hiện nay đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư). Qua khảo sát thực tế cho thấy các công trình, dự án đều cần thiết phải đầu tư và đề nghị quan tâm một số nội dung cụ thể sau:

*+ Dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Trươi đoạn qua xã Quang Thọ:* dự kiến xây dựng 160m phía bờ Hữu sông Ngàn Trươi (phạm vi thượng, hạ lưu cầu treo Chợ Quánh); gia cố kết cấu bằng BTCT, BTXM kết hợp rọ đá và đá hộc với tổng mức đầu tư 10.000 triệu đồng. Qua xem địa hình thực tế cho thấy độ chênh giữa chân khay và đỉnh kè lớn, vì vậy phương án bố trí 10.000 triệu đồng là khó có thể đáp ứng, đề nghị lựa chọn phương án thiết kế phù hợp.

*+ Dự án khắc phục, sửa chữa đường và mương thoát nước ngõ 25 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh*: Hiện trạng đường đã được bê tông nhựa hóa, hệ thống thoát nước đang cơ bản tốt; tuy nhiên theo phản ảnh của cử tri, về mùa mưa thoát nước chậm gây ngập úng; hiện các tuyến mương lân cận đang được phường Trần Phú đầu tư, vì vậy trong quá trình thực hiện dự án cần có sự phối hợp với địa phương để đảm bảo sự đồng nhất, hiệu quả trong thoát nước.

*+ Dự án khắc phục công trình cầu Bà Nậm:* Việc đầu tư công trình Cầu không làm thay đổi lớn đến quá trình tiêu thoát lũ, Ban đề nghị nghiên cứu so sánh với phương án đầu tư cống hộp. Mặt khác, công trình này dùng thêm nguồn dự phòng ngân sách (500 triệu đồng) nhưng tại nội dung nguồn vốn chỉ ghi nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ là chưa đầy đủ.

Từ các lý do nêu trên, trong quá trình quyết định đầu tư 08 dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát, chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của các công trình, dự án. Từ các năm sau, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và trong điều kiện nguồn vốn được Trung ương giao nhỏ, UBND tỉnh xem xét, chỉ trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn có mục tiêu cho các địa phương thực hiện đầu tư (Không trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

**2. Đối với việc** **quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh**

Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà ký túc xá sinh viên (nhà B3) Trường Đại học Hà Tĩnh (Tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020) với tổng mức đầu tư 2.600 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Camphuchia năm 2020; thời gian thực hiện 2020-2021. Vì vậy, việc đầu tư dự án lần này cần có sự rà soát, tránh trùng lặp.

**3. Đối với việc** **điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án nguồn vốn ODA** *(Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh” vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út và Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Dự án BIIG2, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)***;** đây là các dự án thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 1, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công nay điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng do nhiều lý do khách quan, đến nay tiến độ dự án không đảm bảo thời gian thực hiện. Để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Hiệp định vay (kéo dài thời gian hoàn thành dự án và ngày đóng khoản vay), hoàn thành các công trình đang triển khai dở dang; đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn dư của dự án, tranh thủ nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương; việc Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

**3. Một số nội dung khác cần quan tâm**

Trường hợp các dự án nêu trên được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư thì cầnđiều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo công tác bố trí vốn thực hiện dự án. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh soát xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí vốn cho các dự án nêu trên và thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đảm bảo điều kiện, để đảm bảo tiến độ, nhất là các dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai.

**IV. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn Nông thôn mới năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh năm 2022**

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cơ bản đã bám sát vào các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của Trung ương, của tỉnh[[2]](#footnote-2); và đề nghị quan tâm thêm một số nội dung sau:

1. Về kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá kỹ các nội dung, dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để kiến nghị, đề xuất Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh phù hợp.

- Đối với các Chương trình chuyên đề xây dựng Nông thôn mới đến nay chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện[[3]](#footnote-3), khẩn trương chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch để có cơ sở phân bổ vốn chi tiết.

- Về phân bổ vốn thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình MTQG xây dựng NTM, đề nghị rà soát, đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định số  07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 5 Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

2. Về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn NTM năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh năm 2022 phân bổ tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 25/8/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị rà soát, đánh giá kỹ nguyên nhân chậm thực hiện, giải ngân các nội dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 để có biện pháp khắc phục nhằm triển khai thuận lợi Chương trình MTQG các năm tiếp theo.

**V. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cơ bản đã bám sát vào các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách Trung ương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định, hướng dẫn của Trung ương[[4]](#footnote-4). Việc phân bổ phần vốn trong nước (61.410 triệu đồng) đảm bảo 50% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương xây dựng công trình nước sạch tập trung nhằm thực hiện tiêu chí nước sạch thuộc Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; phần còn lại phân bổ theo tiêu chí cho các huyện đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh[[5]](#footnote-5); tuy nhiên, cần quan tâm thêm một số nội dung sau:

1. Đối với phần vốn nước ngoài (165.115 triệu đồng) thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đây là Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ 88,6 triệu USD với mục tiêu hỗ trợ mạng lưới Y tế cơ sở tại 16 tỉnh khó khăn[[6]](#footnote-6) được triển khai thực hiện từ năm 2019-2025 theo phương thức hòa đồng ngân sách nhà nước trong Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân[[7]](#footnote-7) Chương trình bị đình trệ trong một thời gian dài, đã 03 lần thực hiện gia hạn thời gian, nay mới hoàn thành thủ tục giao vốn. Tại kỳ họp này chưa thực hiện phân bổ chi tiết vốn giai đoạn 2022-2025, trong khi vốn năm 2023 đã được thông báo là 82.557 triệu đồng; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn thành cơ sở pháp lý để triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

2. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

**VI. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (điều chỉnh, bổ sung) năm 2023**

Qua xem xét hồ sơ tài liệu liên quan, Ban nhận thấy: Một số công trình, dự án trong danh mục cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn thiếu căn cứ pháp lý[[8]](#footnote-8), không ghi đầy đủ thông tin (nội dung văn bản, đơn vị ban hành…)[[9]](#footnote-9); một số nội dung trong danh mục Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nhưng sai diện tích, loại đất, địa điểm cần phải điều chỉnh, bổ sung [[10]](#footnote-10)...

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số nội dung:

1. Chỉ đạo sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013[[11]](#footnote-11) và đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai[[12]](#footnote-12).

2. Bổ sung đầy đủ thông tin; kiểm tra tính chính xác về tên, địa điểm, diện tích, loại đất cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án trước khi HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết; rà soát, không đưa vào danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Kỳ họp đối với những dự án chưa thực sự cấp bách và chưa có đầy đủ hồ sơ căn cứ pháp lý.

**VII. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh**

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy các mức chi được quy định tại dự thảo Nghị quyết đã bám sát các nội dung chi quy định tại Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; có sự tương đồng, tham khảo mức chi của một số tỉnh (Thanh Hoá, Thái Bình, Yên Bái).

Quá trình thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo và sở, ngành có liên quan, các ý kiến góp ý đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Vì vậy, Ban cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đối với nội dung chi quy định tại khoản 3, Điều 2 dự thảo Nghị quyết, để đảm bảo tính chặt chẽ, đề nghị bổ sung như sau: “…thực hiện theo mức chi thực tế nhưng tổng các khoản chi tại Điều 4 Thông tư 61/2022/TT-BTC không vượt quá số kinh phí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, *đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hoá đơn chứng từ hợp pháp*”.

Ngoài ra, sau khi Nghị quyết ban hành, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập dự toán, sử dụng thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tổng kinh phí thực hiện không vượt quá mức trích kinh phí quy định tại Điều 3 Thông tư 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**VIII. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác**

Qua nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế cho thấy: Các dự án[[13]](#footnote-13) trình chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại điểm 5 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017[[14]](#footnote-14); đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư[[15]](#footnote-15); phù hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030[[16]](#footnote-16), kế hoạch sử dụng đất năm 2023[[17]](#footnote-17); đã đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, mức độ tác động đến môi trường[[18]](#footnote-18); được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023[[19]](#footnote-19); phù hợp với định hướng của Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050[[20]](#footnote-20) và định hướng nội dung lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 4,428 ha để thực hiện 03 công trình, dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, huyện Lộc Hà, cụ thể:

1. Chuyển mục đích sử dụng 4,03 ha rừng trồng, tại Khoảnh 2 và Khoảnh 3 - Tiểu khu 353 (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh), đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh và UBND xã Kỳ Lợi quản lý để thực hiện Dự ánTổng kho xăng dầu Giang Nam.

2. Chuyển mục đích sử dụng 0,168 ha rừng trồng, tại Khoảnh 1A - Tiểu khu 127B (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý để thực hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Chân Tiên.

3. Chuyển mục đích sử dụng 0,23 ha rừng trồng, tại Khoảnh 2A - Tiểu khu 388B (phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh), đối tượng quy hoạch rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng Nam Hà Tĩnh quản lý để thực hiện Hạng mục cột, đường dây 35kV - Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (*b/c*);- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 13;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Văn phòng UBND tỉnh;- Lưu: VT, HĐ1. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH**  **TRƯỞNG BAN**  **Nguyễn Thị Thúy Nga** |

1. Đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Nghi Xuân, thị trấn Xuân An, thị trấn Can Lộc và thị trấn Đức Thọ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Các Nghị quyết của Quốc hội: số 120/2020/QH14, số 24/2021/QH15, số 25/2021/QH15, số 70/2022/QH15; Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2021, số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022, số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020, số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021, số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022, số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022, số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2023; Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022, số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022, số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022; Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 74/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, số 96/NQ-HĐND ngày 16/12/2022… [↑](#footnote-ref-2)
3. 03 Chương trình chuyên đề chưa xây dựng kế hoạch gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh. [↑](#footnote-ref-3)
4. Các Nghị quyết của Quốc hội: số 120/2020/QH14, số 25/2021/QH15, số 29/2021/QH15, số 40/2021/QH15; Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022, số 659/NQ-UBTVQH15 ngày 14/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022, số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020, số 07/20221/QĐ-TTg ngày 25/3/2022; số 147/QĐ-TTg ngày 23/2/2022; Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14/4/2023, Văn bản số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh… [↑](#footnote-ref-4)
5. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bao gồm: Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Phước, Cà Mau và Sóc Trăng [↑](#footnote-ref-6)
7. Trong đó chủ yếu là rào cản thủ tục hành chính pháp lý liên quan tới Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới [↑](#footnote-ref-7)
8. Dự án Đường Sông Cày (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà)… [↑](#footnote-ref-8)
9. Dự án: Trung tâm hành chính xã thôn Đại An( huyện Đức Thọ), Đất TMDV tổng hợp Đồng Mụ Trấu (huyện Đức Thọ), Đường giao thông liên xã Tượng Sơn- Thạch Lạc (LX-06) đoạn Km1+00 đến Km4+100 (huyện Thạch Hà), Đường giao thông Bắc sông Ngàn Phố (huyện Đức Thọ)… [↑](#footnote-ref-9)
10. Dự án: MR Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tại xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Đường liên xã Xuân Phú (huyện Kỳ Anh), Dự án hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh (Kênh 19.5) (thị xã Hồng Lĩnh)… [↑](#footnote-ref-10)
11. Hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, gồm có: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này (Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công mà tại thời điểm gửi hồ sơ văn bản đó còn hiệu lực thực hiện, trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công). [↑](#footnote-ref-11)
12. Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. [↑](#footnote-ref-12)
13. # Dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Chân Tiên, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Hạng mục cột, đường dây 35kV - Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

    [↑](#footnote-ref-13)
14. # … Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các điểm b, c và điểm d khoản 3 Điều này.

    [↑](#footnote-ref-14)
15. # Tại Quyết định số 130/QĐ-KKT ngày 24/11/2022 của Ban Quản lý KKT tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh...

    [↑](#footnote-ref-15)
16. # Tại các Quyết định số: 1776/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Kỳ Anh; 601/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Lộc Hà

    [↑](#footnote-ref-16)
17. # Tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Kỳ Anh

    [↑](#footnote-ref-17)
18. # Tại các Quyết định số: 1067/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; 1122/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Chân Tiên, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; 613/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

    [↑](#footnote-ref-18)
19. Tại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh [↑](#footnote-ref-19)
20. # Tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

    [↑](#footnote-ref-20)