| PHỤ LỤC 1 BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HÀM NGHI KÉO DÀI |
| --- |
| TT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Chi phí trước thuế (đồng) | Thuế GTGT (10%) | Chi phí sau thuế (đồng) |  |  |
| I | Chi phí xây dựng | GXD | Có bảng tính kèm theo |  |  |  | 202.228.125.455 | 20.222.812.545 | 222.450.938.000 |  |  |
| II | Chi phí bồi thường, GPMB | GGPMB | Có bảng tính kèm theo |  |  |  |  |  | 92.806.472.000 |  |  |
| II | Chi phí quản lý dự án | GQLDA | Bảng số 1 - QĐ số 79/QĐ-BXD = | 202.228.125.455 | x | 1,605% | 3.245.044.746 | 324.504.475 | 3.569.549.000 |  |  |
| III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | GTV |  | 202.228.125.455 | x | 6,0% | 12.133.687.527 | 1.213.368.753 | 13.347.056.000 |  |  |
| IV | Chi phí khác | GK |  | 202.228.125.455 | x | 6,0% | 12.133.687.527 | 1.213.368.753 | 13.347.056.000 |  |  |
| V | Chi phí dự phòng | GDP |  |  |  |  |  |  | 41.117.008.000 |  |  |
| 1 | Dự phòng phát sinh khối lượng |  | (GXD+GQLDA+GTV+GK) = | 345.521.071.000 | x | 5,0% |  |  | 17.276.054.000 |  |  |
| 2 | Dự phòng trượt giá |  | (GXD+GQLDA+GTV+GK) = | 345.521.071.000 | x | 6,9% |  |  | 23.840.954.000 |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  | 386.638.000.000 |  |  |

| BẢNG TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG |
| --- |
| Dự án đường Hàm Nghi kéo dài kết nối với đường cao tốc Bắc Nam và tuyến nhánh Quốc lộ 8C |
| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| I | PHẦN TUYẾN (Km0+00-Km3+300) | md | 3.300,0 |  |  |  |
|  | Chiều dài tuyến | md | 3.300,0 |  |  |  |
| 1 | Kết cấu mặt đường (tuyến chính và nút giao đường tránh QL1) | md | 3.300,0 |  |  |  |
| - | Rải thảm BTNC C12,5 chiều dày 5cm | m² | 73.369,4 | 220.000 | 16.141.276.800 |  |
| - | Tưới nhựa dính bám mặt đường, TC 0,5kg/m2 | m² | 73.369,4 | 15.000 | 1.100.541.600 |  |
| - | Rải thảm BTNC C19 chiều dày 7cm | m² | 73.369,4 | 270.000 | 19.809.748.800 |  |
| - | Tưới nhựa thấm bám mặt đường, TC 1,0kg/m2 | m² | 73.369,4 | 27.000 | 1.980.974.880 |  |
| 2 | Móng, nền đường Bnền=42m, Bmặt = 21m) |  |  |  | - |  |
|  | Phần xe chạy (21m) | m2 | 69.300,0 |  | - |  |
|  | Đào hữu cơ và vận chuyển TB 50cm (rộng 45m) | m3 | 74.250,0 | 50.000 | 3.712.500.000 |  |
|  | Đắp đất K95 nền đường (TB 2m) rộng 45m | m3 | 297.000,0 | 151.000 | 44.847.000.000 |  |
| - | Đắp đất K98 dày 50cm | m3 | 34.650,0 | 163.000 | 5.647.950.000 |  |
|  | Rải móng CPDD đá dăm loại 1 dày 18cm | m3 | 12.474,0 | 380.000 | 4.740.120.000 |  |
| - | Rải móng CPDD đá dăm loại 2 dày 25cm | m3 | 17.325,0 | 330.000 | 5.717.250.000 |  |
| 3 | Rãnh dọc thoát nước |  |  |  | - |  |
|  | Rãnh dọc lắp ghép hai bên tuyến | md | 6.600,0 | 3.300.000 | 21.780.000.000 |  |
| 4 | Cống hộp thoát nước | TB |  |  |  |  |
|  | Cống kỹ thuật | md | 225,0 | 10.222.000 | 2.300.000.000 | 05 cái |
|  | Cống hộp 1x1m | md | 450,0 | 11.311.000 | 5.090.000.000 | 10 cái |
|  | Cống 1,5x1,5m | md | 315,0 | 14.308.000 | 4.507.020.000 | 07 cái |
|  | Cống thoát lũ lớn (2x2 ÷ 2x2,5x2m) | md | 180,0 | 45.000.000 | 8.100.000.000 | 04 cái |
| 5 | Cầu qua Sông Hào tại Km1+420 | m2 | 1.302,0 | 22.803.000 | 29.689.506.000 | Cầu bản (01 nhịp dài 21m) |
| II | PHẦN BÓ VỈA, VỈA HÈ |  |  |  | - |  |
|  | Chiều dài tuyến | md | 3.300,0 |  | - |  |
| 1 | Bó vỉa | md | 6.600,0 |  | - |  |
| - | Bê tông bó vỉa đúc sẵn C20 | m³ | 300,3 | 2.000.000 | 600.600.000 |  |
| - | Bê tông lót bó vỉa C8 (dày 10cm) | m³ | 231,0 | 1.300.000 | 300.300.000 |  |
| - | Lắp đặt bó vỉa | Cấu kiện | 13.200,0 | 20.000 | 264.000.000 |  |
| 2 | Gia cố mép bó vỉa và mặt đường | md | 6.600,0 |  | - |  |
| - | Bê tông gia cố mép bó vỉa và mặt đường C16 (rộng 30cm, dày 15cm) | m² | 297,0 | 2.000.000 | 594.000.000 |  |
| - | Đá dăm đệm bó vỉa (dày 10cm) | m³ | 198,0 | 300.000 | 59.400.000 |  |
| - | Đào thi công gia cố, lắp đặt bó vỉa | m³ | 495,0 | 50.000 | 24.750.000 |  |
| 3 | Vỉa hè | md | 6.600,0 |  | - |  |
| - | Lát gạch vỉa hè (dự kiến rộng 8,0m) | m² | 52.800,0 | 200.000 | 10.560.000.000 |  |
| - | Bê tông lót vỉa hè C8 (dày 10cm) | m³ | 5.280,0 | 1.300.000 | 6.864.000.000 |  |
| III | Hệ thống chiếu sáng; cấp nguồn điện; cấp nước |  |  |  | - |  |
|  | Điện chiếu sáng | TB | 1,0 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | (2,6 tỷ/km) |
|  | Cấp nước | TB | 1,0 | 2.640.000.000 | 2.640.000.000 | (0,4 tỷ/km) |
|  | Cấp điện | TB | 1,0 | 11.880.000.000 | 11.880.000.000 | (1,8 tỷ/km) |
| IV | Hệ thống ATGT và một số hạng mục khác | TB | 1,0 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 222.450.938.000 |  |

| KHÁI TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐƯỜNG HÀM NGHI KÉO DÀI |
| --- |
| DỰ ÁN: ĐƯỜNG HÀM NGHI KÉO DÀI |
| TT | Hạng mục | ĐVT | XÃ THẠCH ĐÀI | Ghi chú |
|  |  |  | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |  |
| A+B | KINH PHÍ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ |  |  |  | 90.986.736.847 |  |
| A | GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG |  |  |  | 83.430.668.485 |  |
| I | Bồi thường giá trị QSD Đất |  |  |  | 46.640.951.505 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | m2 |  |  | 2.291.035.870 |  |
|  | - Đất sản xuất nông nghiệp giao hộ gia đình cá nhân | m2 | 40.335 | 53.200 | 2.145.810.190 |  |
|  | - Đất nuôi trồng thủy sản | m2 | 5.262 | 27.600 | 145.225.680 |  |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | m2 | 26.060 | 58.500 | 1.524.528.135 |  |
| 3 | Đất ở cho 41 thửa đất mỗi thửa 300 m2 đất ở | m2 | 8.200 | 2.500.000 | 20.500.000.000 |  |
| 4 | Đất vườn liền kề đất ở | m2 | 17.860 | 1.250.000 | 22.325.387.500 |  |
| II | Bồi thường cây cối, hoa màu, tài sản, công trình vật kiến trúc |  |  |  | 36.789.716.980 |  |
| 1 | Hoa màu Đất sản xuất nông nghiệp |  | 67.225 | 6.000 | 403.347.780 |  |
| 2 | Sản lượng cá nước ngọt (Bám thâm canh thời gian nuôi 120 - 150 ngày |  | 5.262 | 35.000 | 184.163.000 |  |
| 3 | Cây cối, hoa màu các hộ dân |  | 17.860 | 20.000 | 357.206.200 |  |
|  | - Công trình, tài sản nhà của 26 hộ gia đình |  | 3.380 | 4.350.000 | 14.703.000.000 |  |
|  | - Công trình phụ trợ |  | 26 | 50.000.000 | 1.300.000.000 |  |
|  | - Công trình, tài sản nhà của 10 hộ gia đình |  | 1.000 | 5.340.000 | 5.340.000.000 |  |
|  | - Công trình phụ trợ |  | 10 | 50.000.000 | 500.000.000 |  |
|  | - Công trình, tài sản nhà của 5 hộ gia đình |  | 500 | 5.235.000 | 2.617.500.000 |  |
|  | - Công trình phụ trợ |  | 3 | 50.000.000 | 150.000.000 |  |
|  | - Công trình, tài sản nhà của nhà văn hoá |  | 450 | 5.790.000 | 2.605.500.000 |  |
|  | - Công trình, tài sản nhà thờ Họ |  | 600 | 5.790.000 | 3.474.000.000 |  |
|  | - Các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật ( điện đường, mương…) |  |  |  | 5.000.000.000 |  |
| 4 | Mồ mã các loại |  | 31 | 5.000.000 | 155.000.000 |  |
| B | GIÁ TRỊ HỖ TRỢ |  |  |  | 7.556.068.363 |  |
| 1 | Đất sản xuât nông nghiệp |  |  |  | 7.195.268.363 |  |
|  | - Chuyển đổi nghề tạo việc làm | m2 | 40.335 | 143.640 | 5.793.687.512 |  |
|  | - Ổn định đời sống cho các hộ sản xuất nông nghiệp cho 100 hộ dân | Khẩu | 100 | 5.040.000 | 504.000.000 |  |
|  | - Đất sản xuất nông nghiệp do UBND xã quản lý | m2 | 15.885 | 53.200 | 845.080.851 |  |
|  | - Hộ gia đình chính sách | Hộ | 21 | 2.500.000 | 52.500.000 |  |
| 2 | Đất ở |  |  |  | 360.800.000 |  |
|  | - Hỗ trợ thuê nhà cho 41 hộ | Hộ | 41 | 4.800.000 | 196.800.000 |  |
|  | - Hỗ trợ di chuyển cho 41 hộ | Hộ | 41 | 4.000.000 | 164.000.000 |  |
| 3 | Hỗ trợ khác |  |  |  | 0 |  |
|  | KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN (MỨC 2%) |  |  |  | 1.819.734.737 |  |
|  | TỔNG CỘNG (A+B+C+D) |  |  |  | 92.806.471.584 |  |

| tæng hîp c¸c lo¹i ®Êt, diÖn tÝch bÞ ¶nh hƯëng |
| --- |
| dù ¸n x©y dùng §¦êng hµm nghi kÐo dµi |
| TT | Lo¹i ®Êt | Ký hiÖu | Diªn tÝch (m2) | Tû lÖ ( % ) | Ghi chó |
| I | §Êt n«ng nghiÖp |  | 72.486,4 |  |  |
| 1 | §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp |  | 67224,63 | 49,3% |  |
| 1.1 | §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c | BKH | 1279,53 | 0,94% |  |
| 1.2 | §Êt chuyªn trång lóa níc | LUC | 65945,1 | 48,36% |  |
| 2 | §Êt nu«i trång thuû s¶n | TSN | 5261,8 | 3,86% |  |
| II | §Êt phi n«ng nghiÖp |  | 59038,91 | 43,30% |  |
| 1 | §Êt ë | ONT | 26060,31 | 19,11% |  |
| 2 | §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa | NTD | 3138 | 2,30% |  |
| 3 | §Êt c«ng tr×nh n¨ng lîng | DNL | 0 | 0,00% |  |
| 4 | §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng | MNC | 1095,1 | 0,80% |  |
| 5 | §Êt giao th«ng | DGT | 20270,7 | 14,87% |  |
| 6 | §Êt thuû lîi | DTL | 8474,8 | 6,22% |  |
| III | §Êt cha sö dông | BCS | 4830,92 | 3,54% |  |
|  | Tæng (I+II+III) |  | 136.356,3 | 100% |  |