|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH HÀ TĨNH**Số: 553/BC-HĐND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 499/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 như sau:

**1.** **Căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết phải quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.**

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo quy định tại Điều 27[[1]](#footnote-1), khoản 1[[2]](#footnote-2) Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 1[[3]](#footnote-3) Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022.

*Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án[[4]](#footnote-4), điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án[[5]](#footnote-5);* điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025,đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất[[6]](#footnote-6); Ban Thường vụ[[7]](#footnote-7), Thường trực Tỉnh ủy[[8]](#footnote-8) có ý kiến theo thẩm quyền; Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư khảo sát thực tế hiện trường một số dự án; nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đồng thời với quyết định chủ trương đầu tư, việc bổ sung kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là cần thiết để có cơ sở bố trí vốn hàng năm.

**2. Về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch; mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn; tiến độ và nội dung của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.**

Các dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã được các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định cho ý kiến và cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiếp thu hoàn thiện. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; đồng thời đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

**2.1. Đối với việc** **quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án**

Đây là các dự án khởi công mới, đề xuất sử dụng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cấp tỉnh và nguồn vốn ngân sách huyện (trừ dự án Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất). Tuy vậy, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi phụ thuộc vào quá trình điều hành ngân sách hàng năm, có tính chất không ổn định, ngoại trừ nguồn của năm 2021 đã được rà soát, báo cáo phương án sử dụng. Mặt khác, nguồn này cũng chưa xét hết các nhiệm vụ theo Điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước[[9]](#footnote-9);

Bên cạnh đó, còn nhiều nhiệm vụ chi cần được cân đối từ nguồn ngân tăng thu, tiết kiệm chi[[10]](#footnote-10); 07 dự án[[11]](#footnote-11) sử dụng nguồn tiết kiệm chi đã được Thường trưc Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tại Văn bản số 53/HĐND ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 nhưng vướng mắc thủ tục đầu tư chưa thực hiện, nay đã hủy dự toán, chưa được bố trí lại. Vì vậy, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2021[[12]](#footnote-12) trước hết phải ưu tiên giải quyết hết những dự án còn dang dở.

Với các lý do nêu trên, tại thời điểm hiện nay việc quyết định chủ trương đầu tư đối với 06 dự án cần được xem xét kỹ lưỡng. Nếu xác định đây là các dự án cấp bách cần đầu tư, phải xác định rõ nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, nguồn ngân sách cấp huyện (nếu có) và phần còn lại phải cân đối, bố trí vốn trong dự toán ngân sách hàng năm; Đồng thời quan tâm một số nội dung cụ thể sau:

(1). Dự án Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang. Dự kiến sử dụng nguồn tiết kiệm chi của dự toán chi sự nghiệp an ninh trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022 (đã được bố trí tại mục 10, phần II, Phụ lục số 02 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022); nguồn này sau ngày 31/01/2023 mới xác định chính xác.

Về Quy hoạch xây dựng các trụ sở: Hiện mới có 02/6 trụ sở[[13]](#footnote-13) có trong danh mục quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; các trụ sở còn lại hiện đang rà soát; đề nghị hoàn thiện các thủ tục liên quan về quy hoạch.

(2). Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên: Qua khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy tuyến kè ở một số điểm trên đoạn tuyến có bị lún sụt, các cấu kiện bê tông bị nước biển xâm thực, bong tróc; chân kè buổi khảo sát do mực nước biển lên cao nên không nhận thấy. Tuy nhiên, việc đề xuất nội dung hư hỏng khoảng 1.200 m cần phải được đo đạc, thống kê cụ thể để đề xuất nội dung, quy mô đầu tư phù hơp nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực. Mặt khác, đây là dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp, vì vậy các giải pháp thiết kế cụ thể sẽ được xác định khi được khảo sát, đánh giá địa hình địa chất, đánh giá tính toán đầy đủ của đơn vị tư vấn.

(3). Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nội dung, quy mô cơ bản phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2005 - 2015, tầm nhìn đến 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007; Quy hoạch phân khu xây dựng phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1052/QĐUBND ngày 10/4/2012 và Quy hoạch xây dựng NTM xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh được UBND thị xã Hồng Lĩnh phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 22/11/2012. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn lực đầu tư vẫn còn đoạn tuyến chưa đầu tư đủ quy mô theo quy hoạch được duyệt (khoảng 1,15 km) đề nghị có phương án giải phóng mặt bằng, thiết kế đảm bảo cho tầm nhìn tương lại. Lưu ý công tác điều tra khí tượng, thủy văn, địa chất để bố trí hệ thống cầu/cống/rãnh thoát nước... đảm bảo khả năng tiêu thoát nước phía thượng lưu và hạ lưu tuyến đường trong mùa mưa lũ, xử lý triệt để nền đất yếu (nếu có) để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng.

(4). Dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân; cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư thuộc tỉnh Nghệ An để đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thiết kế, triển khai; tổ chức xin ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam (cơ quan quản lý công trình cầu Cửa Hội và đường đầu cầu phía Nghi Xuân); khảo sát chi tiết 02 trạm biến áp hiện hữu phía đường đầu cầu huyện Nghi Xuân khả năng cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện trang trí cầu, đề xuất phương án đảm bảo công suất, đấu nối, lập và gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Rà soát quy mô đầu tư, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng; phối hợp chặt chẽ để thống nhất với chủ đầu tư dự án (phía tỉnh Nghệ An) trong lựa chọn phương án thiết kế, loại thiết bị chiếu sáng trang trí đồng bộ giữa hai tỉnh.

Về chi phí vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng đối với hệ thống chiếu sáng điện trang trí cầu Cửa Hội (do là địa bàn giáp ranh giữa 02 tỉnh) nếu được đầu tư cần có hướng xử lý phù hợp đúng quy định của pháp luật.

(5). Dự án Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, cơ sở Thạch Hạ đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch (mở rộng 3,1ha). Ngày 19/01/2022, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup có Văn bản số 006/2022/CV-QTT đồng ý tài trợ xây dựng Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh trên phần diện tích khuôn viên mở, với tổng mức đầu tư tối đa 70 tỷ đồng (địa phương chịu trách nhiệm thực hiện công tác GPMB). Để thuận lợi cho công tác GPMB, việc lập, đề xuất chủ trương đầu tư là cần thiết.

(6). Dự án Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng 03 thôn còn lại của xã Kỳ Lợi gồm thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 và Hải Thanh để phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, trước mắt là dự án nhà máy Nhiệt điện 2 Vũng Áng và khu vực có nguy cơ sạt lở cao dọc bờ biển thôn Hải Phong; cũng như việc di dời cất bốc là khoảng 5.300 ngôi mộ (trong đó: thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 khoảng 3.000 ngôi mộ, thôn Hải Thanh khoảng 2.100 ngôi mộ và khoảng 200 ngôi mộ vô chủ), góp phần ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường; Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất sự cần thiết đầu tư xây dựng dự án mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh.

Nguồn thực hiện 20.000 triệu đồng lấy từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Mục 2.VI.B, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh (sử dụng hết nguồn lực dự kiến bố trí để thực hiện Đề án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng trong giai đoạn 2021-2025). Theo đó cần rà soát các dự án thực hiện Đề án để có hướng ưu tiên xử lý phù hợp.

**2.1. Đối với việc** **điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án**

(1). Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Giai đoạn 2), được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020; với tổng mức đầu tư: 30,0 tỷ đồng; nguồn vốn: Nguồn chi một số nhiệm vụ ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện năm 2020-2021. Để di dời 07 hộ dân có nhà, đất ở nằm trong phạm vi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh dự án (chủ yếu bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng), làm tăng 47,4% tổng mức đầu tư.

(2). Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ thông qua danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc[[14]](#footnote-14), thời gian thực hiện trong năm 2011-2013. Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa triển khai được các thủ tục tiếp theo. Để có cơ sở thực hiện dự án, Bộ Tài chính[[15]](#footnote-15), Bộ Kế hoạch và Đầu tư[[16]](#footnote-16) đề nghị tỉnh thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm điều chỉnh nội dung thời gian thực hiện dự án theo thẩm quyền. Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 1, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với việc điều chỉnh này.

(3). Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà. Dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà được quyết định chủ trương tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021; điều chỉnh chủ trương tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh[[17]](#footnote-17) và Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 28/01/2022 của HĐND tỉnh[[18]](#footnote-18), với tổng mức đầu tư 56.000 triệu đồng[[19]](#footnote-19) và đã được bố trí 50.400 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025. Nay đề xuất điều chỉnh nội dung, quy mô làm tăng tổng mức đầu tư 23.760 triệu đồng (tăng 42,4% so với tổng mức đầu tư);

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nguyên nhân điều chỉnh chưa phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019; đây không phải là nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí.

**3. Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.**

Trường hợp các dự án nêu trên được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư thì việcđiều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là cần thiết để đảm bảo công tác triển khai thực hiện. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát bổ sung danh mục các dự án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất từ trước đến nay chưa bố trí đủ vốn để bổ sung vào kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (*b/c*);- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 11;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Văn phòng UBND tỉnh;- Lưu: VT, HĐ1. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH****TRƯỞNG BAN****Nguyễn Thị Thúy Nga** |

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài… [↑](#footnote-ref-3)
4. (1). Dự án Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới đất liền tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang; (2). Dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên; (3). Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); (4) Dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; (5). Dự án Mở rộng khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; (6). Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. [↑](#footnote-ref-4)
5. (1). Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Giai đoạn 2); (2). Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc; (3) Dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà. [↑](#footnote-ref-5)
6. Thông báo Kết luận số 699-TB/TU ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2023 và chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. [↑](#footnote-ref-6)
7. Văn bản số 1482-CV/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công [↑](#footnote-ref-7)
8. Văn bản số 1477-CV/TU ngày 14/12/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh dự án Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà. [↑](#footnote-ref-8)
9. Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; Bổ sung quỹ dự trữ tài chính; Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội;... ; phần chi cho đầu tư thực hiện theo Điều 10 Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh [↑](#footnote-ref-9)
10. Thu hồi ứng trước nguồn cho các dự án do tỉnh quản lý khoảng 925 tỷ đồng; chưa bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA khoảng 500,942 tỷ đồng; ngân sách địa phương đảm bảo cho các dự án khới công mới, dự án phục hồi kinh tế của Trung ương, các dự án NST khoảng 2.200 tỷ đồng; nguồn thực hiện đối ứng các Chương trình MTQG trên 900 tỷ đồng. [↑](#footnote-ref-10)
11. (1) Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thiên - An (tuyến nhánh 01), huyện Can Lộc; (2) dự án Đường giao thông từ Huyện lộ 01 đến đường BH05, đoạn qua xã Hương Bình, huyện Hương Khê; (3) dự án Đường giao thông liên xã Phổ - Hải - Yên, huyện Nghi Xuân; (4) dự án Xây dựng tuyến đường qua khu xử lý rác thải tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân; (5) dự án Cầu Truộc Nhăng, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; (6) dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Sơn Bình – Sơn Thủy – Sơn Mai, huyện Hương Sơn; (7) Dự án Đường vào khu sản xuất tập trung xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) [↑](#footnote-ref-11)
12. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6589/UBND-TH1 ngày 17/11/2022 nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 sau khi thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước còn lại khoảng 1.925 tỷ đồng dành cho đầu tư. [↑](#footnote-ref-12)
13. Trụ sở Công an xã Sơn Hồng và xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn. [↑](#footnote-ref-13)
14. Văn bản số 4403/VPCP-QHQT ngày 24/6/2010 của Văn phòng Chính phủ [↑](#footnote-ref-14)
15. Văn bản số 11545/BTC-QLN ngày 08/11/2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. Văn bản số 6659/BKHĐT-KTĐN ngày 19/9/2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. Điều chỉnh cơ cấu vốn, thay đổi thời gian thực hiện (không thay đổi quy mô, nội dung chỉ phân khai nguồn vốn TW, ĐP) [↑](#footnote-ref-17)
18. Điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà sang UBND huyện Lộc Hà [↑](#footnote-ref-18)
19. Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025: 50.400 triệu đồng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác: 5.600 triệu đồng [↑](#footnote-ref-19)